हो, आधी plan lock करूया. माझ्या मते तुझ्यासाठी सध्या Mobile App सुरू करणे नाही, तर Production Readiness → मग Mobile Migration हा योग्य क्रम आहे.

# SplitMate Master Plan

## Phase 0 — Freeze Features (1 दिवस)

आता नवीन features add करायचे नाहीत.

फक्त:

- Bug fixes

- Security

- Performance

- Scalability

कारण weak foundation वर नवीन features टाकले तर technical debt वाढेल.

# Phase 1 — Database Audit (Priority 1)

### Goal

Check करायचं की 10 users वर चालणारं app 10,000 users वर पण चालेल का.

### Tasks

#### 1. सर्व Tables ची List काढ

SELECT tablename

FROM pg_tables

WHERE schemaname='public';

#### 2. सर्व Indexes ची List काढ

SELECT *

FROM pg_indexes

WHERE schemaname='public';

#### 3. मला Result पाठव

मी सांगेल:

- कोणते indexes missing आहेत

- कोणते duplicate आहेत

- कुठे performance issue येईल

# Phase 2 — Security Audit (Priority 1)

### Goal

कोणताही user दुसऱ्याचा data पाहू शकणार नाही.

### Check

#### RLS

प्रत्येक table वर:

SELECT *

FROM pg_policies;

Result मला पाठव.

### Check Secrets

Frontend मध्ये फक्त:

VITE_SUPABASE_URL

VITE_SUPABASE_ANON_KEY

असावे.

Check:

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

Frontend मध्ये नाही ना.

# Phase 3 — Data Validation

### Goal

Garbage data database मध्ये जाऊ नये.

Check:

### Group Create

Minimum:

Group Name

3-50 chars

### Expense Name

3-100 chars

### Amount

>0

### Mobile Number

10 digits

मी नंतर validation matrix तयार करून देईल.

# Phase 4 — Error Monitoring

### Install

Sentry

Track:

- Login errors

- Group errors

- Expense errors

- Payment errors

### Why

User bug report देण्याआधी तुला error दिसेल.

# Phase 5 — Analytics

### Install

PostHog

Track:

Signup

Login

Create Group

Add Expense

Settle Up

Buy Subscription

# Phase 6 — Performance Optimization

### Current Goal

Dashboard load fast करणे.

Install:

npm install @tanstack/react-query

Convert:

useEffect()

to

useQuery()

जिथे शक्य आहे.

Benefits:

- Cache

- Less API Calls

- Faster UI

# Phase 7 — Backup & Recovery

### Goal

Database crash झाला तरी data वाचला पाहिजे.

Weekly:

Backup

Export

Store Safely

Monthly:

Restore Test

# Phase 8 — Mobile Foundation

हे Phase 1 ते 7 पूर्ण झाल्यावर.

Create:

npx create-expo-app@latest splitmate-mobile

Choose:

TypeScript

Setup:

Expo

Supabase

Expo Router

React Query

Zustand

# Phase 9 — Core Mobile Screens

Order:

### Week 1

Login

Signup

Forgot Password

Google Login

### Week 2

Dashboard

Groups

Profile

### Week 3

Group Detail

Expenses

Settlements

### Week 4

Notifications

Subscriptions

# Phase 10 — Offline Support

Add:

MMKV

Store:

Groups

Expenses

Notifications

Locally.

# Phase 11 — Push Notifications

Add:

Expo Notifications

For:

- Group Invite

- Expense Added

- Settlement

- Subscription Reminder

# Phase 12 — Release

### Android

First

eas build --platform android

Publish to Play Store.

### iPhone

After Android stabilizes.

eas build --platform ios

Publish to App Store.

# आजचा Task (सुरुवात)

आता लगेच Supabase SQL Editor मध्ये जाऊन हे run कर:

SELECT tablename

FROM pg_tables

WHERE schemaname='public';

SELECT *

FROM pg_indexes

WHERE schemaname='public';

आणि output मला पाठव.

मी तुझा Database Audit Report (Performance + Scalability + Missing Indexes) तयार करतो. हेच SplitMate ला demo वरून production-grade SaaS बनवण्याचं पहिलं पाऊल असेल.